Phần A – Thiết kế vận hành Scrum

- Lựa chọn độ dài Sprint

- Độ dài Sprint lựa chọn: 2 tuần/sprint ( toàn dự án 8 tuần gồm 4 sprint: sprint 1 đến sprint 4)

- Lý do : độ dài 2 tuần là vừa đủ ngắn để đảm bảo tính linh hoạt, cho phép đội ngũ phản ứng nhanh với các thay đổi từ Makerting hoặc kế toán sau mỗi Sprint, đủ dài để DEV team làm và hoàn thiện các chức năng yêu cầu trong sprint đó hoặc có thể sửa đổi hoặc yêu cầu thêm

- Phân bổ vai trò của scrum

- PO: Đại diện khách hàng/ đại diện Business

Trách nhiệm: Quản lý và chịu trách nhiệm chính và lớn nhất về Product Backlog , ưu tiên các hạng mục back log để tối đa hóa giá trị và lợi nhuận kinh doanh , làm rõ các quy tắc nghiệp vụ và nghiệm thu các hạng mục tiêu chuẩn

- Scrum Master : Toàn

Vai trò:  Điều phối, chủ trì các sự kiện Scrum , bảo vệ Sprint Goal đảm bảo đội(dev team) không bị làm phiền và thay đổi phạm vi của dự án, đặc tả chi tiết User Story  và làm cầu nối nghiệp vụ

- DEV team : Đội Hoa

Vai trò : Tổ chức và ước lượng khối lượng công việc cho từng hạng mục , thiết kế , lập trình, kiểm thử, đóng gói phần mềm đạt chuẩn, cam kết chuyển giao increment có thể phát hành được ở cuối mỗi Sprint

- Sự kiện Scrum quan trọng nhất và trụ cột Scrum

Sự kiện quan trọng nhất : Sprint Review( đánh giá Sprint) ở cuối mỗi Sprint

Phần B – Product Backlog và Ưu tiên hóa bằng MosCow

- Tiêu chí ưu tiên hóa

Áp dụng 3 tiêu chí cốt lõi :

Giá trị vận hành nền tảng (Core Viability): Tính năng bắt buộc phải có để chương trình Loyalty có thể chạy được (luồng cộng/trừ điểm cơ bản).

Rủi ro tài chính & Kế toán (Financial & Compliance Risk): Giảm thiểu thất thoát điểm, minh bạch giao dịch kế toán, tránh gian lận.

Trải nghiệm & Giữ chân người dùng (User Engagement): Mức độ tác động trực tiếp đến quyết định quay lại mua hàng của khách.

- Bảng Product Backlog và phân loại MosCow

Chức năng 1:

Tên : Tích điểm tự động khi đơn hàng thành công

Phân loại MosCow: Must Have

Chức năng 2:

Tên: Thu hồi điểm khi đơn hàng bị hủy/hoàn

Phân loại MosCow: Must have

Chức năng 3:

Tên: Đổi mã điểm giảm giá khi thanh toán

Phân loại MosCow: Must Have

Chức năng 4:

Tên: Xem lịch sử biến động điểm & Hạn sử dụng

Phân loại MosCow: Should have

Chức năng 5:

Tên: Gửi thông báo push/email điểm sắp hết hạn

Phân loại MosCow: Could have

- Chốt danh sách hạng mục cho Sprint 1

Danh sách :

- Tích điểm tự động khi đơn hàng thành công

- Thu hồi điểm khi đơn hàng bị hủy/hoàn

- Đổi mã điểm giảm giá khi thanh toán

- Xem lịch sử biến động điểm & Hạn sử dụng

Phần C:

- Hạng mục được chọn : Tích điểm tự động khi đơn hàng thành công

- Acceptance Criteria (Given – When – Then)

AC1 :

Given: Khách có đơn 250.000đ ở trạng thái thanh toán thành công

When: Hệ thống ghi nhận thanh toán

Then: Cộng 25 điểm vào tài khoản, hạn dùng 12 tháng kể từ ngày tích, ghi một dòng vào lịch sử

AC2:

Given: Đơn thanh toán thất bại hoặc đang chờ xử lý

When: Hệ thống xử lý đơn

Then: Không cộng điểm; điểm chỉ được cộng khi đơn chuyển sang thành công

AC3: Ngoại lệ/đơn hủy hoàn

Given: Đơn 250.000đ đã được tích 25 điểm

When: điểm Đơn bị hủy hoặc hoàn tiền

Then: Thu hồi đúng 25 điểm, ghi giao dịch “thu hồi” trong lịch sử, số dư được cập nhật ngay

- Definition of Done

- Mã nguồn được ít nhất 1 thành viên khác review và merge vào nhánh chính.

- Triển khai và chạy được trên môi trường PO nghiệm thu tại Sprint Review.

- Tài liệu quy tắc nghiệp vụ và API được cập nhật; số liệu điểm đối soát khớp mẫu do Kế toán(PO) kiểm tra

Phần D: Xử lý tình huống thay đổi

- Quy trình Scrum

- Marketing gửi yêu cầu cho PO; không giao thẳng cho Development Team. Sprint Goal và phạm vi Sprint 1 được giữ nguyên.

- BA phân tích nhanh tác động , PO quyết định mức độ ưu tiên

- PO đưa yêu cầu lên đầu Product Backlog dưới dạng hạng mục Must có hạn chót, rồi chốt tại Sprint Planning của Sprint 2

- Nếu như trong trường hợp xấu , PO trao đổi với Development Team: chỉ nhận vào Sprint hiện tại khi đội đồng ý và không ảnh hưởng Sprint Goal. Sprint chỉ bị hủy bởi PO trong trường hợp Sprint Goal không còn giá trị.